ส่วนที่ ๕

บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562)  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

| ยุทธศาสตร์ | ปี 60 |  | ปี ๖1 |  | ปี ๖2 |  | รวม ๓ ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ แนวทางที่ ๒ การพัฒนาระบบจราจร แนวทางที่ ๓ การพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบประปา ไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ | 26 - 9 | 2,600,000 - 900,000 | 26 - 9 | 2,600,000 - 900,000 | 26 - 9 | 2,600,000 - 900,000 | 78 - 27 | 7,800,00 - 2,700,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนวทางที่ ๑ เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน แนวทางที่ ๒ การพัฒนาเด็กและเยาวชน แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมด้านการศึกษาอื่นๆ แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย | 1 3 1 7 | 10,000 3,931,620 100,000 305,000 | 1 3 1 7 | 10,000 3,931,620 100,000 305,000 | 1 3 1 7 | 10,000 3,931,620 100,000 305,000 | 3 9 3 21 | 30,000 11,794,860 300,000 915,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ ฯลฯ แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน | 3 1 | 240,000 124,000 | 3 1 | 240,000 124,000 | 3 1 | 240,000 124,000 | 9 3 | 720,000 372,000 |

บัญชีสรุป

โครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

| ยุทธศาสตร์ | ปี 60 |  | ปี ๖1 |  | ปี ๖2 |  | รวม ๓ ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางที่ ๑ สนับสนุนเงินทุนสำหรับกลุ่มอาชีพและกลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ | ๑ | ๙๔๓,๓๘๐ | ๑ | ๙๔๓,๓๘๐ | ๑ | ๙๔๓,๓๘๐ | ๓ | ๒,๘๓๐,๑๔๐ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม แนวทางที่ ๑ สนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ได้รับการดูแลอย่าง ทั่วถึง แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางที่ ๓ ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด | 4 ๑ 6 | 215,000 ๘๐,๐๐๐ 495,๐๐๐ | 4 ๑ 6 | 215,000 ๘๐,๐๐๐ 495,๐๐๐ | 4 ๑ 6 | 215,000 ๘๐,๐๐๐ 495,๐๐๐ | 12 3 18 | 645,000 240,๐๐๐ 1,485,๐๐๐ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมต่างๆ | - | - | - | - | - | - | - | - |

บัญชีสรุป

โครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

| ยุทธศาสตร์ | ปี 60 |  | ปี ๖1 |  | ปี ๖2 |  | รวม ๓ ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางที่ ๑ พัฒนาบุคลากร และหน่วยงาน แนวทางที่ ๒ พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน | 4 - | 370,000 - | 4 - | 370,000 - | 4 - | 370,000 - | 12 - | 1,110,000 - |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเกษตร แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรอื่นๆ | - 7 | - 1,464,000 | - 7 | - 1,464,000 | - 7 | - 1,464,000 | - 21 | - 4,392,000 |
| รวม | 74 | 11,778,000 | 74 | 11,778,000 | 74 | 11,778,000 | 222 | 35,334,000 |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่  ๑  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕60 (บาท) | ๒๕๖1 (บาท) | ๒๕๖2 (บาท) |  |  |
| 1. | โครงการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป | เพื่อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปสำหรับใช้ซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุด | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีถนนลาดยางใช้ในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ดีดังเดิม | กองช่าง |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้านปางยาง | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ประชาชนใช้ในการสัญจร ไปมา | กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านซับชมพู่ | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ประชาชนใช้ในการสัญจร ไปมา | กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้านไทรงาม | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ประชาชนใช้ในการสัญจร ไปมา | กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่  ๑  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕60 (บาท) | ๒๕๖1 (บาท) | ๒๕๖2 (บาท) |  |  |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ บ้านเฉลียงทอง | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ประชาชนใช้ในการสัญจร ไปมา | กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านโป่งสะทอน | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ประชาชนใช้ในการสัญจร ไปมา | กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ บ้านสันเจริญ | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ประชาชนใช้ในการสัญจร ไปมา | กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ประชาชนใช้ในการสัญจร ไปมา | กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านท่าด้วง | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ประชาชนใช้ในการสัญจร ไปมา | กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่  ๑  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕60 (บาท) | ๒๕๖1 (บาท) | ๒๕๖2 (บาท) |  |  |
| ๑0. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑ บ้านปางยาง | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้ดีดังเดิม | กองช่าง |
| ๑1. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๒ บ้านซับชมพู่ | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมา ได้ดีดังเดิม | กองช่าง |
| ๑2. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๓ บ้านไทรงาม | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมา ได้ดีดังเดิม | กองช่าง |
| ๑3. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๔ บ้านเฉลียงทอง | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมา ได้ดีดังเดิม | กองช่าง |
| ๑4. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๕ บ้านโป่งสะทอน | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมา ได้ดีดังเดิม | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่  ๑  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕60 (บาท) | ๒๕๖1 (บาท) | ๒๕๖2 (บาท) |  |  |
| ๑5. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๖ บ้านสันเจริญ | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมา ได้ดีดังเดิม | กองช่าง |
| ๑6. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมา ได้ดีดังเดิม | กองช่าง |
| ๑7. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๘ บ้านท่าด้วง | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมา ได้ดีดังเดิม | กองช่าง |
| ๑8. | โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิมเพื่อการเกษตรกรรม ซับอีเต – หนองเต่า หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด | เพื่อปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาเพื่อการเกษตรกรรม | ปรับเกลี่ยแต่งถนนดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีถนนดินเดิมใช้สัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง |
| 19. | โครงการขุดลอกคลองเปิดทางน้ำ หมู่ ๑ บ้านปางยาง | เพื่อขุดลอกคลองระบายน้ำสำหรับระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมและให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กว้างเฉลี่ย ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมและมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่  ๑  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕60 (บาท) | ๒๕๖1 (บาท) | ๒๕๖2 (บาท) |  |  |
| 20. | โครงการขุดลอกคลองเปิดทางน้ำ หมู่ ๒ บ้านซับชมพู่ | เพื่อขุดลอกคลองระบายน้ำสำหรับระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมและให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กว้างเฉลี่ย ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมและมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม | กองช่าง |
| 21. | โครงการขุดลอกคลองเปิดทางน้ำ หมู่ ๓ บ้านไทรงาม | เพื่อขุดลอกคลองระบายน้ำสำหรับระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมและให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กว้างเฉลี่ย ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมและมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม | กองช่าง |
| 22. | โครงการขุดลอกคลองเปิดทางน้ำ หมู่ ๔ บ้านเฉลียงทอง | เพื่อขุดลอกคลองระบายน้ำสำหรับระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมและให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กว้างเฉลี่ย ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมและมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม | กองช่าง |
| 23. | โครงการขุดลอกคลองเปิดทางน้ำ หมู่ ๕ บ้านโป่งสะทอน | เพื่อขุดลอกคลองระบายน้ำสำหรับระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมและให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กว้างเฉลี่ย ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมและมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม | กองช่าง |
| 24. | โครงการขุดลอกคลองเปิดทางน้ำ หมู่ ๖ บ้านสันเจริญ | เพื่อขุดลอกคลองระบายน้ำสำหรับระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมและให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กว้างเฉลี่ย ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมและมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม | กองช่าง |
| 25. | โครงการขุดลอกคลองเปิดทางน้ำ หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด | เพื่อขุดลอกคลองระบายน้ำสำหรับระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมและให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กว้างเฉลี่ย ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมและมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่  ๑  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕60 (บาท) | ๒๕๖1 (บาท) | ๒๕๖2 (บาท) |  |  |
| 26. | โครงการขุดลอกคลองเปิดทางน้ำ หมู่ ๘ บ้านท่าด้วง | เพื่อขุดลอกคลองระบายน้ำสำหรับระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมและให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กว้างเฉลี่ย ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมและมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่  ๓  การพัฒนาแหล่งน้ำ  ระบบประปา  ไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕60 (บาท) | ๒๕๖1 (บาท) | ๒๕๖2 (บาท) |  |  |
| 1. | โครงการปรับปรุงขุดลอกสระน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ ๑ บ้านปางยาง | เพื่อปรับปรุงขุดลอกสระน้ำให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค | กว้างเฉลี่ย ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 2. | โครงการปรับปรุงขุดลอกสระน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ ๒บ้านซับชมพู่ | เพื่อปรับปรุงขุดลอกสระน้ำให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค | กว้างเฉลี่ย ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 3. | โครงการปรับปรุงขุดลอกสระน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ ๓บ้านไทรงาม | เพื่อปรับปรุงขุดลอกสระน้ำให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค | กว้างเฉลี่ย ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 4. | โครงการปรับปรุงขุดลอกสระน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ ๔บ้านเฉลียงทอง | เพื่อปรับปรุงขุดลอกสระน้ำให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค | กว้างเฉลี่ย ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 5. | โครงการปรับปรุงขุดลอกสระน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ ๕ บ้านโป่งสะทอน | เพื่อปรับปรุงขุดลอกสระน้ำให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค | กว้างเฉลี่ย ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่  ๓  การพัฒนาแหล่งน้ำ  ระบบประปา  ไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕60 (บาท) | ๒๕๖1 (บาท) | ๒๕๖2 (บาท) |  |  |
| 6. | โครงการปรับปรุงขุดลอกสระน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ ๖ บ้านสันเจริญ | เพื่อปรับปรุงขุดลอกสระน้ำให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค | กว้างเฉลี่ย ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 7. | โครงการปรับปรุงขุดลอกสระน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด | เพื่อปรับปรุงขุดลอกสระน้ำให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค | กว้างเฉลี่ย ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 8. | โครงการปรับปรุงขุดลอกสระน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ ๘ บ้านท่าด้วง | เพื่อปรับปรุงขุดลอกสระน้ำให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค | กว้างเฉลี่ย ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 9. | โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล ท่าด้วง | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้ในการสัญจรเวลากลางคืน ลดการเกิดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางที่  ๑  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕60 (บาท) | ๒๕๖1 (บาท) | ๒๕๖2 (บาท) |  |  |
| ๑. | อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ | เพื่ออุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. / มีสถานที่ใช้สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางที่  ๒  การพัฒนาเด็กและเยาวชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕60 (บาท) | ๒๕๖1 (บาท) | ๒๕๖2 (บาท) |  |  |
| ๑. | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง | เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง | เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าด้วง จำนวน ๖๒ คน | ๓๔๗,๒๐๐ | ๓๔๗,๒๐๐ | ๓๔๗,๒๐๐ | เด็กเล็กมีอาหารรับประทานถูกต้องตามหลักโภชนาการ | สำนักปลัด |
| ๒. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง | เพื่อจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เด็กนักเรียน จำนวน ๕๙๕ คน และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง จำนวน ๖๒ คน รวมทั้งสิ้น ๖๕๗ คน | ๑,๒๐๔,๔๒๐ | ๑,๒๐๔,๔๒๐ | ๑,๒๐๔,๔๒๐ | เด็กนักเรียนและเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางที่  ๒  การพัฒนาเด็กและเยาวชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕60 (บาท) | ๒๕๖1 (บาท) | ๒๕๖2 (บาท) |  |  |
| ๓. | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนจำนวน ๕ แห่ง | เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลท่าด้วง | เด็กนักเรียน จำนวน ๕๙๕ คน | ๒,๓๘๐,๐๐๐ | ๒,๓๘๐,๐๐๐ | ๒,๓๘๐,๐๐๐ | เด็กนักเรียนมีอาหารรับประทานตรงตามหลักโภชนาการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางที่  ๓  ส่งเสริมด้านการศึกษาอื่นๆ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕60 (บาท) | ๒๕๖1 (บาท) | ๒๕๖2 (บาท) |  |  |
| 1. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง ที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม | จำนวน ๑ แห่ง/ปี | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | เด็กเล็กได้มีอาคารเรียนที่ดีและปลอดภัย ใช้ในการจัดการเรียนการสอน | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางที่  ๔  ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕60 (บาท) | ๒๕๖1 (บาท) | ๒๕๖2 (บาท) |  |  |
| ๑. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้เด็กและเยาวชนภายในตำบลท่าด้วง | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็กเพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ดี/บทบาทหน้าที่ในฐานะอนาคตของชาติ | สำนักปลัด |
| ๒. | โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา | เพื่อจัดงานประเพณีเข้าพรรษาเป็นการส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๖๕,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไทยให้อยู่สืบไป | สำนักปลัด |
| ๓. | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | เพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต์ เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไทยให้อยู่สืบไป | สำนักปลัด |
| ๔. | อุดหนุนโครงการจัดงานวันมะม่วงและของดี อำเภอหนองไผ่ | เพื่ออุดหนุนการจัดงานวันงานวันมะม่วงและของดี อำเภอหนองไผ่ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันของดีอำเภอหนองไผ่ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางที่  ๔  ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕60 (บาท) | ๒๕๖1 (บาท) | ๒๕๖2 (บาท) |  |  |
| ๕. | อุดหนุนโครงการงาน มะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ (อำเภอหนองไผ่) | เพื่ออุดหนุนการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานกาชาดมะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์ | สำนักปลัด |
| 6. | อุดหนุนโครงการบวชนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ วัดท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | เพื่อโครงการบวชนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนได้มีส่วนร่วมบวชนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ วัดท่าด้วง | สำนักปลัด |
| 7. | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อำเภอหนองไผ่ | เพื่อโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อำเภอหนองไผ่ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ประชาชนได้มีส่วนร่วมงานรัฐพิธีต่างๆ ของอำเภอหนองไผ่ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางที่  ๑  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ ฯลฯ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕60 (บาท) | ๒๕๖1 (บาท) | ๒๕๖2 (บาท) |  |  |
| ๑. | โครงการจัดซื้อน้ำยาฉีดพ่นยุงลาย/ทรายอะเบท | เพื่อจัดหาน้ำยาฉีดพ่นยุงลาย/ทรายอะเบท ใช้ป้องกันโรคไข้เลือด ออก ฯลฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลท่าด้วง | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนในพื้นที่ตำบล ท่าด้วงไม่เป็นโรคไข้เลือดออก ฯลฯ | สำนักปลัด |
| ๒. | โครงการจัดซื้อสารส้มและคลอรีน | เพื่อจัดหาสารส้มและคลอรีน ใช้สำหรับผลิตน้ำประปา เป็นการป้องกันโรคต่าง ๆ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนในเขตตำบลท่าด้วง ไม่เป็นโรคต่างๆ จากการอุปโภคบริโภคน้ำประปา | สำนักปลัด |
| ๓. | โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจัดซื้อวัคซีนสำหรับ ใช้ฉีดสุนัขป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ประชาชนไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางที่  ๒  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕60 (บาท) | ๒๕๖1 (บาท) | ๒๕๖2 (บาท) |  |  |
| ๑. | โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน | เพื่ออุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๑๒๔,๐๐๐ | ๑๒๔,๐๐๐ | ๑๒๔,๐๐๐ | ประชาชนในเขตตำบล ท่าด้วงมีสุขภาพอนามัย ที่ดี | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่  ๑ สนับสนุนเงินทุนสำหรับกลุ่มอาชีพและกลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕60 (บาท) | ๒๕๖1 (บาท) | ๒๕๖2 (บาท) |  |  |
| ๑. | โครงการเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ ๑ – ๘ | เพื่ออุดหนุนกองทุนเศรษฐกิจชุมชน ให้ประชาชนนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๙๔๓,๓๘๐ | ๙๔๓,๓๘๐ | ๙๔๓,๓๘๐ | ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อการดำรงชีพ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

แนวทางที่  ๑  สนับสนุนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ยากไร้ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕60 (บาท) | ๒๕๖1 (บาท) | ๒๕๖2 (บาท) |  |  |
| 1. | โครงการ อบต. สัญจร | เพื่อจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชาชนที่มีฐานะยากจน/ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น หมู่ ๑ - ๘ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนผู้มีฐานะยากจน/ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น | สำนักปลัด |
| 2. | โครงการจัดซื้อผ้าห่มสำหรับช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสทางสังคม | เพื่อจัดซื้อผ้าห่มสำหรับช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสทางสังคม | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนผู้มีฐานะยากจน/ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น | สำนักปลัด |
| 3. | อุดหนุนโครงการรวมใจกิ่งกาชาดท้องถิ่น ชาวประชาร่วมใจผู้ประสบภัยเดือดร้อน อ.หนองไผ่ | เพื่ออุดหนุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเดือดร้อนต่าง ๆ ภายในอำเภอหนองไผ่ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ผู้ประสบภัยเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น | สำนักปลัด |
| 4. | อุดหนุนโครงการรวมใจกิ่งกาชาดท้องถิ่น ชาวประชาร่วมใจผู้ประสบภัยและผู้เดือดร้อน จังหวัดเพชรบูรณ์ | เพื่ออุดหนุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเดือดร้อนต่าง ๆ ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ผู้ประสบภัยเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

แนวทางที่  ๒  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕60 (บาท) | ๒๕๖1 (บาท) | ๒๕๖2 (บาท) |  |  |
| ๑. | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลท่าด้วง | เพื่อจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้มีความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความรู้ เตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

แนวทางที่  ๓  ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕60 (บาท) | ๒๕๖1 (บาท) | ๒๕๖2 (บาท) |  |  |
| ๑. | โครงการจัดซื้อน้ำยาตรวจสารเสพติด | เพื่อจัดซื้อน้ำยาตรวจสารเสพติด ใช้ตรวจสารเสพติดในเด็กและเยาวชน ฯลฯ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ตรวจคัดกรองผู้เสพยาเสพติด เพื่อการบำบัดและฟื้นฟู | สำนักปลัด |
| ๒. | โครงการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาและต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๑๓๐,๐๐๐ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๑๓๐,๐๐๐ | ประชาชนเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีและห่างไกลจากยาเสพติด | สำนักปลัด |
| ๓. | โครงการฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน ต้านยาเสพติด | เพื่ออุดหนุนการฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้านร่วมกันต้านยาเสพติด | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | กลุ่มแม่บ้านร่วมกันต้านยาเสพติดและเห็นโทษของยาเสพติด | สำนักปลัด |
| ๔. | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาแจกหมู่บ้าน หมู่ ๑- ๘ | เพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับทุกหมู่บ้าน | จำนวน ๘ หมู่บ้าน | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์ใช้เล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด | สำนักปลัด |
| ๕. | โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ ๑ – ๘ | เพื่อก่อสร้างลานกีฬาให้เด็กและเยาวชนออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด | จำนวน ๑ แห่ง/ปี | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด / สุขภาพร่างกายแข็งแรง | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

แนวทางที่  ๓  ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕60 (บาท) | ๒๕๖1 (บาท) | ๒๕๖2 (บาท) |  |  |
| 6. | โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังแผ่นดินท้องถิ่นและชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ | เพื่ออุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านพลังแผ่นดิน ฯ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๓๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ประชาชนมีส่วนร่วมในต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แนวทางที่  ๑  พัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕60 (บาท) | ๒๕๖1 (บาท) | ๒๕๖2 (บาท) |  |  |
| ๑. | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อชุมชนเข้มแข็ง | เพื่อฝึกอบรม ฯให้ผู้นำท้องถิ่น-ผู้นำท้องที่นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และบูรณาการในการพัฒนาท้องถิ่น | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ผู้นำท้องถิ่น-ผู้นำท้องที่ มีประสิทธิภาพด้านการบูรณาการในการพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| ๒. | โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ | เพื่อจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานฯ ให้บุคลากรได้มีความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | บุคลากรนำความรู้ที่ได้ มาพัฒนาการปฏิบัติงานราชการ | สำนักปลัด |
| 3. | อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน/ผู้นำท้องที่/ผู้นำชุมชนตำบลท่าด้วง | เพื่ออุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน/ผู้นำท้องที่/ผู้นำชุมชนตำบลท่าด้วง | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | 50,000 | 50,000 | 50,000 | คณะกรรมการหมู่บ้าน/ผู้นำท้องที่/ผู้นำชุมชนตำบลท่าด้วงนำความรู้ที่ได้มาบูรณาการกับ อบต.ท่าด้วงเพื่อพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| 4. | โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการของ อบต.ท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการของ อบต.ท่าด้วง | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | 20,000 | 20,000 | 20,000 | นำผลการประเมินมาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาด้านการเกษตร

แนวทางที่  ๒  ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตร อื่นๆ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕60 (บาท) | ๒๕๖1 (บาท) | ๒๕๖2 (บาท) |  |  |
| 1. | โครงการศูนย์ข้าวโพดชุมชน (ในพื้นที่ไร่) | เพื่อพัฒนาความรู้เรื่องการผลิตข้าวโพดและการใช้ปุ๋ยเคมีที่เหมาะสม/ลดต้นทุนการผลิต | จำนวน ๑ แห่ง / ปี | ๑๐๔,๐๐๐ | ๑๐๔,๐๐๐ | ๑๐๔,๐๐๐ | เกษตรกรมีความรู้เรื่องการผลิตข้าวโพดและการใช้ปุ๋ยเคมีที่เหมาะสม/ลดต้นทุนการผลิต | สำนักปลัด/ศูนย์ถ่ายทอดฯ |
| 2. | โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (มะขามหวาน มะม่วง กล้วย มะพร้าว ฯลฯ) | เพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร | จำนวน ๒๑๐ครัวเรือน / ปี | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | เกษตรกรสามารถแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร | สำนักปลัด/ศูนย์ถ่ายทอดฯ |
| 3. | โครงการขุดสระน้ำขนาดเล็กในไร่นา | เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำสำรองในไร่นาใช้ในการเกษตรกรรม | จำนวน ๓๐ ครัวเรือน / ปี | ๙๖๐,๐๐๐ | ๙๖๐,๐๐๐ | ๙๖๐,๐๐๐ | ประชาชนมีแหล่งน้ำสำรองในไร่นาใช้ในการเกษตรกรรม | กองช่าง/ศูนย์ถ่ายทอดฯ |
| 4. | โครงการกองทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ | เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรในการระดมหุ้น จัดตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียนการพัฒนาอาชีพ | จำนวน ๑ แห่ง / ปี | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | เกษตรกรสามารถระดมหุ้น จัดตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพได้ | สำนักปลัด/ศูนย์ถ่ายทอดฯ |
| 5. | โครงการส่งเสริมปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ | เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ | จำนวน ๑๘๐ ครัวเรือน / ปี | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | เกษตรกรสามารถปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุลดต้นทุนการผลิตได้ | สำนักปลัด/ศูนย์ถ่ายทอดฯ |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาด้านการเกษตร

แนวทางที่  ๒  ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตร อื่นๆ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕60 (บาท) | ๒๕๖1 (บาท) | ๒๕๖2 (บาท) |  |  |
| 6. | โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษด้วยเทคนิคจุลลินทรีย์ | เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคนิคจุลลินทรีย์ในการทำเกษตรกรรม ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย | จำนวน ๑๘๐ ครัวเรือน / ปี | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | เกษตรกรใช้เทคนิคจุลลินทรีย์ในการทำเกษตรกรรม ลดการใช้สารเคมี /ลดต้นทุนการผลิต | สำนักปลัด/ศูนย์ถ่ายทอดฯ |
| 7. | โครงการเข้าร่วมงานวันมะม่วงและของดี อำเภอหนองไผ่ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าร่วมงานวันมะม่วงและของดี อำเภอหนองไผ่ | จำนวน ๑ ครั้ง / ปี | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | เกษตรกรนำความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ นำมาปรับใช้ในการทำการเกษตร | สำนักปลัด |

ส่วนที่ ๖

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล

*******************************

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60 – พ.ศ.๒๕๖2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง เป็นการนำแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ มากำหนดโครงการที่จะดำเนินการในปี  พ.ศ.๒๕60 – พ.ศ.๒๕๖2 เพื่อนำไปดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง และเป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการดำเนินงานโดยกำหนดเป้าหมายเป็นรายปี และกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการนำโครงการต่างๆ ไปดำเนินการ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่กำหนดในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60 – พ.ศ.๒๕๖2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วงจะนำไปกำหนดเป็นโครงการย่อยในแต่ละปีต่อไป

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

(๑) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่คัดเลือกกันเองจำนวนสามคน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้หริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

๑.  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓.  รายงานและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ                       ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วงและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผน ฯ ให้ประชาชนได้รับทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตาม

ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง นั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  จะใช้ระบบการติดตามและประเมินผล ฯ  ที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ ๓ ส่วนหลัก คือ

๑.  ส่วนปัจจัยนำเข้า  (Input)  คือปัจจัยที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  จะต้องมีเพื่อนำเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนพัฒนาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ได้แก่ แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองท้องถิ่นและคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  เป็นแบบทบทวนว่าการจัดทำแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร

๒.  ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process)  คือ เป็นการติดตามผลขั้นกลางว่าโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  หรือไม่  ซึ่งในในการติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ทำให้ทราบว่าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  ที่ได้กำหนดไว้ดีหรือไม่  สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า  นอกจากนี้  การติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามารถเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าว่าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน  ได้แก่  แบบสรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  และการเปลี่ยนแปลงโครงการ  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๓.  ส่วนของการประเมินผล (Output)  เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่าการประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  ที่ผ่านมาในแต่ละปีผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ จากการเปรียบเทียบข้อมูลจากแผนพัฒนาสามปี  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) และ แบบสรุปผลความพึงพอใจของประชาชนตำบลท่าด้วงต่อแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง

๑. ความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่ทำไปแล้วนั้นได้ผลมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๒. ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน เช่น ปัญหาทางด้านการเงิน                      (การเบิกจ่ายล่าช้า) ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาทางด้านเทคนิค และปัญหาอื่นๆที่ไม่ได้คาดคิดไว้

๓. ผลที่ได้รับจากโครงการมีอะไรบ้าง มีปัญหา รวมทั้งข้อดีต่างๆ ที่จะเป็นแนวทางสำหรับจัดทำโครงการต่อไป

๔. ทบทวนถึงผลสำเร็จของโครงการและผลกระทบต่างๆ ของโครงการ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนโครงการในอนาคต

ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จะเป็นผู้กำหนดห้วงเวลาในการประเมินฯ โดยการติดตามแต่ละโครงการอย่างน้อย โครงการละ  ๑   ครั้งและสรุปภาพรวมอย่างน้อยปีละ  ๑ ครั้ง รายงานและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วงและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผน ฯ ให้ประชาชนได้รับทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

...........................................................................