ส่วนที่ ๑

บทนำ

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาของ            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปีและแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  นั้น 
            	สำหรับแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วงได้รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อความสะดวกในการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  และการตรวจสอบของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
                      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานนี้จะทำให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการมากขึ้น และเป็นแนวทางในการมีส่วนร่วม เพื่อสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของประชาชนต่อไป

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อำเภอ และแผนชุมชน

แผนพัฒนาสามปี  หมายความว่า  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

แผนการดำเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของปีงบประมาณ  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น      มีการประสาน และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ  เพื่อให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกขึ้นอีกด้วย

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน  แผนการดำเนินงาน  ต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆ  หรือในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากการหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

๑.เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นการดำเนินการ

(Action Plan)

๒.จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

๓.แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ

ที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

๔.เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑.เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุ

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้

๒.เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานมีความชัดเจน

๓.เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ

๔.เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

๕.เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้ชัดเจน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์/แนวทางที่วางไว้

๒. ทำให้การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

๓. สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานได้ชัดเจน

๔. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

๕. ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

๖. สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้

งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด

......................................................................

ส่วนที่  ๒

# บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ของแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | ## จำนวน ## งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ แนวทางที่ ๒ การพัฒนาระบบจราจร แนวทางที่ ๓ การพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ | ๓๘ - ๓ | ๕๐.๖๗ - ๔.๐๐ | ๔,๑๐๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๒๓.๑๔ - ๑๖.๙๒ | ส่วนโยธา - ส่วนโยธา |
| รวม | ๔๑ | ๕๔.๖๗ | ๗,๑๐๓,๐๐๐ | ๔๐.๐๖ |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนวทางที่ ๑ เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน แนวทางที่ ๒ การพัฒนาเด็กและเยาวชน แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมด้านการศึกษาอื่นๆ แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย | ๑ ๓ - ๕ | ๑.๓๓ ๔.๐๐ - ๖.๖๗ | ๑๐,๐๐๐ ๓,๙๓๑,๖๒๐ - ๒๙๐,๐๐๐ | ๐.๐๖ ๒๒.๑๗ - ๑.๖๔ | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด - สำนักงานปลัด |
| รวม | ๙ | ๑๒.๐๐ | ๔,๒๓๑,๖๒๐ | ๒๓.๘๗ |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคต่าง ๆ แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน | ๔ - | ๕.๓๓ - | ๓๕๕,๐๐๐ - | ๒.๐๐ - | สำนักงานปลัด - |
| รวม | ๔ | ๕.๓๓ | ๓๕๕,๐๐๐ | ๒.๐๐ |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางที่ ๑ สนับสนุนเงินทุนสำหรับกลุ่มอาชีพและกลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม แนวทางที่ ๑ สนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ได้รับการดูแล อย่างทั่วถึง แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน แนวทางที่ ๓ ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด | ๗ ๑ ๕ | ๙.๓๓ ๑.๓๓ ๖.๖๗ | ๔,๗๕๖,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ | ๒๖.๘๒ ๐.๕๖ ๒.๐๙ | สำนักงานปลัด , ส่วนการคลัง,ส่วนโยธา สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | ๑๓ | ๑๗.๓๓ | ๕,๒๒๖,๐๐๐ | ๒๙.๔๗ |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมต่างๆ | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางที่ ๑ พัฒนาบุคลากร และหน่วยงาน แนวทางที่ ๒ พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน | ๗ - | ๙.๓๓ - | ๘๑๖,๐๐๐ - | ๔.๖๐ - | สำนักงานปลัด,ส่วนโยธา - |
| รวม | ๗ | ๙.๓๓ | ๘๑๖,๐๐๐ | ๔.๖๐ |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเกษตร แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรด้านอื่น ๆ | - ๑ | - ๑.๓๓ | - ๐ | - ๐ | - อบต.ท่าด้วง, สนง.เกษตร อ.หนองไผ่ |
| รวม | ๑ | ๑.๓๓ | - | - |  |
| รวมทั้งสิ้น | ๗๕ | ๑๐๐ | ๑๗,๗๓๑,๖๒๐ | ๑๐๐ |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง | ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 184 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ | ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 185 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๒ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม | ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 185 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๙๘,๐๐๐ | หมู่ที่ ๓ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง | ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 185 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๔ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๒. แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน | ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 184 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๕ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ | ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 184 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๖ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด | ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 190 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๗ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๘. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง | ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๘ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๙. | โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนพื้นทางเดิม หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง | ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 7,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 28,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๔ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๐. | โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนลูกรังดินเดิม หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง | ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 3,800 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๔๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๘ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๑. | โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนนลูกรังดินเดิมพร้อมบดอัด หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม | ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 5,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 30,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๓ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๒. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ | ปริมาณ ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร จำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 1,120 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๒ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๓. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง | ปริมาณ ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร จำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 1,120 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๔ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๔. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน | ปริมาณ ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร จำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 1,120 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๕ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๕. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ | ปริมาณ ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร จำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 1,120 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๖ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๖. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด | ปริมาณ ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร จำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 1,120 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๗ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๗. | โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมปรับแต่งพื้นทาง หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง | ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 7 ท่อน ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 3 จุดๆ ละ 7 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๘. | โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมปรับแต่งพื้นทาง หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง | ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 4 จุดๆละ 7 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๗๕,๐๐๐ | หมู่ที่ ๔ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๙. | โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมปรับแต่งพื้นทาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด | ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 6 ท่อน วางท่อขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆ ละ 12 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๗ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๐. | โครงการก่อสร้างผนัง คสล. พร้อมดาดคอนกรีตเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม | ปริมาณงาน กว้าง 10.00 เมตร ยาว 50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๕๕๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๓ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๑. | โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน | ปริมาณงาน ปากคลองกว้าง 12.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 6.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ยาว 460 เมตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 4,100 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๕ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๒. | โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลอง หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ | ปริมาณงาน ปากคลองกว้าง 12.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 6.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ยาว 460 เมตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 4,100 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๖ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๓. | โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลอง หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง | ปริมาณงาน ปากคลองกว้าง 12.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 6.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ยาว 460 เมตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 4,100 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๘ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๓   การพัฒนาระบบประปา  ไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๔. | โครงการจ้างเหมาวางท่อส่งน้ำพร้อมติดตั้งระบบปั้มสูบน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด | ปริมาณงาน วางท่อ พีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ยาว 200 เมตร ขนาด 1.50 นิ้ว ยาว 160 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งปั้มน้ำพร้อมอุปกรณ์ขนาด 3 แรงม้า เดินสายไฟฟ้า 300 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง | ๖๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๗ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๓   การพัฒนาระบบประปา  ไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๕. | โครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำกิจการประปา หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง | ปริมาณงาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิ้ส ขนาด 3 แรง พร้อมขุดอุปกรณ์ 1 ชุด ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรง พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๗๗,๐๐๐ | หมู่ที่ ๘ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๓   การพัฒนาระบบประปา  ไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่๑-๘ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์ 	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และข่าวสารบ้านเมืองทันต่อเหตุการณ์

๒. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถานที่กลางศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับอำเภอ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ | เพื่ออุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง อบต. ระดับอำเภอ | ๑๕,๐๐๐ | อำเภอหนองไผ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์ 	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และข่าวสารบ้านเมืองทันต่อเหตุการณ์

๒. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๓   ส่งเสริมด้านการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าด้วง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง จำนวน ๖๒ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน จำนวน ๒๘๐ วัน | ๓๔๗,๒๐๐ | หมู่ที่ ๘ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์ 	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และข่าวสารบ้านเมืองทันต่อเหตุการณ์

๒. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๓   ส่งเสริมด้านการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน ๕๙๕ คน และเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง จำนวน ๖๒ คน | ๑,๓๐๘,๙๑๒ | หมู่ที่ ๑-๘ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์ 	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และข่าวสารบ้านเมืองทันต่อเหตุการณ์

๒. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๓   ส่งเสริมด้านการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน (สังกัด สพฐ.) | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนจำนวน ๕โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๕๗๗ คน | ๒,๓๐๘,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๘ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์ 	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และข่าวสารบ้านเมืองทันต่อเหตุการณ์

๒. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๓   ส่งเสริมด้านการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม | เพื่ออุดหนุนการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม | ๕๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๓ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์ 	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และข่าวสารบ้านเมืองทันต่อเหตุการณ์

๒. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๔   ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ | ๕๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๘ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์ 	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และข่าวสารบ้านเมืองทันต่อเหตุการณ์

๒. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๔  ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒. | โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ | จัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา | ๗๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๘ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

60

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์ 	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และข่าวสารบ้านเมืองทันต่อเหตุการณ์

๒. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๔  ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ | จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย | ๖๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๘ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์ 	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และข่าวสารบ้านเมืองทันต่อเหตุการณ์

๒. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๔  ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔. | โครงการงานกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๙ | เพื่ออุดหนุนการจัดงานกาชาดมะขามหวานของจังหวัดเพชระบูรณ์ เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น | ๒๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์ 	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และข่าวสารบ้านเมืองทันต่อเหตุการณ์

๒. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๔  ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕. | โครงการบวชนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ วัดท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | เพื่อบวชนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ วัดท่าด้วง เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น | ๕๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๘ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์ 	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และข่าวสารบ้านเมืองทันต่อเหตุการณ์

๒. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๔  ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕. | โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปี 2559 อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ | เพื่ออุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี ประจำปี 2559 อำเภอหนองไผ่ | ๑๐,๐๐๐ | อ.หนองไผ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.  แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคต่าง ๆ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการจัดซื้อน้ำยาฉีดพ่นยุงลาย | จัดซื้อน้ำยาฉีดพ่นยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ฯลฯ | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๘ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.  แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคต่าง ๆ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒. | โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | จัดซื้อวัคซีนสำหรับฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข | ๓๕,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๘ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.  แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคต่าง ๆ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. | โครงการจัดซื้อสารส้มและคลอรีน | เพื่อจัดซื้อสารส้มและคลอรีน สำหรับใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านป้องกันโรคต่างๆที่เกิดจากน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๘ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.  แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่ ๑   ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคต่างๆ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔. | โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.) | จ่ายเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำ หมู่บ้าน เพื่อการดำเนิน งานของ อสม. หมู่บ้านละ ๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๘ หมู่บ้าน | ๖๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๘ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   สนับสนุนเงินทุนสำหรับกลุ่มอาชีพและกลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสุกร กลุ่มวิสาหกิจแม่บ้าน บ้านโป่งสะทอน | เพื่ออุดหนุนการเลี้ยงสุกร กลุ่มวิสาหกิจแม่บ้าน บ้านโป่งสะทอน | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๕ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   สนับสนุนเงินทุนสำหรับกลุ่มอาชีพและกลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒. | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน เฉลียงทอง | เพื่ออุดหนุนการเลี้ยงกบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน เฉลียงทอง | ๕๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๔ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   สนับสนุนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒. | โครงการอุดหนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ คนพิการ | เพื่อช่วยเหลือคนพิการ และทุพพลภาพ ให้ได้รับ เบี้ยยังชีพสำหรับการ ดำรงชีพ | ๙,๖๐๐ | หมู่ที่ ๑-๘ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   สนับสนุนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. | โครงการอุดหนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ | เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ให้ได้รับเบี้ยยังชีพสำหรับการดำรงชีพ | ๔,๕๒๔,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๘ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   สนับสนุนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔. | โครงการตรวจวัดสายตาพร้อมตัดแว่น สำหรับผู้สูงอายุและผู้บกพร่อง ทางสายตาเพื่อเฉลิม พระเกียรติฯ | เพื่อตรวจวัดสายตาพร้อมตัดแว่น สำหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุและ ผู้บกพร่องทางสายตาให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๘ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   สนับสนุนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕. | โครงการจัดซื้อผ้าห่มสำหรับช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสทางสังคม (สังคมสงเคราะห์ ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.) | เพื่อจัดซื้อผ้าห่มสำหรับช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้สูงอายุ ฯลฯ ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๘ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   สนับสนุนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖. | โครงการรวมน้ำใจ กิ่งกาชาดท้องถิ่นชาวประชา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเดือดร้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | เพื่ออุดหนุนในการให้ความช่วยเหลือด้าน สาธารณภัยต่างๆ ในอำเภอหนองไผ่ | ๑๐,๐๐๐ | อำเภอหนองไผ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   สนับสนุนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗. | โครงการเหล่ากาชาดและชาวท้องถิ่นรวมใจช่วยผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | เพื่ออุดหนุนในการให้ช่วยเหลือด้านสาธารณภัยต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ | ๑๐,๐๐๐ | จังหวัดเพชรบูรณ์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.   แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๓   ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้านต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | เพื่อฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้านต้านยาเสพติดฯ | ๑๓๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๘ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.   แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๓   ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังแผ่นดินท้องถิ่นและชุมชน จังวัดเพชรบูรณ์ | เพื่ออุดหนุนการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ๑๓๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๘ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.   แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๓   ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๙ | จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อการต่อต้านยาเสพติดของประชาชนในตำบล ท่าด้วง | ๑๓๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๘ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.   แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๓   ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒. | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา | ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาแจกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๘ เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เล่นกีฬาห่างไกลจากยาเสพติด | ๙๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๘ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.   แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๓   ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕. | โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน | ปริมาณงาน กว้าง 12.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.12 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 264 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๕ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.   แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๓   ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕. | โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ | ปริมาณงาน กว้าง 13.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 273 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๒ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีสถานที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑  พัฒนาบุคลากร และหน่วยงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก ศพด.บ้านท่าด้วง | ๖,๐๐๐ | หมู่ที่ ๘ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีสถานที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑  พัฒนาบุคลากร และหน่วยงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒. | โครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำเพื่อคนพิการ อบต.ท่าด้วง หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ | ปริมาณงาน กว้าง 2.70 เมตร ยาว 6.20 เมตร สูง 2 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๗๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๖ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีสถานที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑  พัฒนาบุคลากร และหน่วยงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. | โครงการปรับปรุงขยายโรงรถ อบต.ท่าด้วง หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ | ปริมาณงาน กว้าง 9.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๙๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๖ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีสถานที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑  พัฒนาบุคลากร และหน่วยงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕. | โครงการปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ อบต.ท่าด้วง หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ | ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 2.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๗๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๖ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีสถานที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑  พัฒนาบุคลากร และหน่วยงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต.ท่าด้วง หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ | ปริมาณงาน กว้าง 10.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๖ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีสถานที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑  พัฒนาบุคลากร และหน่วยงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖. | โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ | เพื่ออบรมศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ | ๓๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๖ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีสถานที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑  พัฒนาบุคลากร และหน่วยงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔. | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง | ปริมาณงานกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีสถานที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๒  พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖. | โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านคุณภาพการให้บริการของ อบต.ท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านคุณภาพการให้บริการของ อบต.ท่าด้วง | ๑๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๖ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีสถานที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๒  พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖. | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | เพื่อฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อชุมชนเข้มแข็งฯ | ๓๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑–๘ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีสถานที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๒  พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖. | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน/ผู้นำท้องที่/ผู้นำชุมชนตำบลท่าด้วง | เพื่ออุดหนุนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน/ผู้นำท้องที่/ผู้นำชุมชนตำบลท่าด้วง | ๕๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑–๘ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาด้านการเกษตร

วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้รับความช่วยเหลือด้านต่างๆ เป็นการสร้างความมั่นคงด้านการเกษตร

๒ .แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๒   ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรอื่น ๆ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการการจัดงานวันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ปี 2559 | เพื่ออุดหนุนการจัดงานวันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ | ๑๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๖ | อ.หนองไผ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |