แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง                อำเภอหนองไผ่   จังหวัดเพชรบูรณ์

สารบัญ

เรื่อง								        หน้า

ส่วนที่ ๑

-บทนำ										๑

-วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน						๒

-ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน						๒

-ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน							๓

ส่วนที่ 2

-บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	        ๔-๑๒

-บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	        ๑๓-๖๖

ภาคผนวก

................................................................

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาของ            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปีและแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  นั้น 
            	สำหรับแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วงได้รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อความสะดวกในการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  และการตรวจสอบของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
                      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานนี้จะทำให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการมากขึ้น และเป็นแนวทางในการมีส่วนร่วม เพื่อสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของประชาชนต่อไป

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อำเภอ และแผนชุมชน

แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

แผนการดำเนินงาน

มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของปีงบประมาณ  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น      มีการประสาน และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ  เพื่อให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกขึ้นอีกด้วย

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน  ต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆ  หรือในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากการหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

๑.เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นการดำเนินการ

(Action Plan)

๒.จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

๓.แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ

ที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

๔.เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑.เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุ

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้

๒.เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานมีความชัดเจน

๓.เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ

๔.เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

๕.เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้ชัดเจน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑.ทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์/แนวทางที่วางไว้

๒.ทำให้การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

๓.สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานได้ชัดเจน

๔.สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

๕.ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

๖.สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด

......................................................................

ส่วนที่  ๒

# บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ของแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | ## จำนวน ## งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ แนวทางที่ ๒ การพัฒนาระบบจราจร แนวทางที่ ๓ การพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ | ๑๕ - ๒ | ๒๖.๘๐ - ๓.๖๐ | ๑,๕๗๒,๐๐๐.- - ๒๐๐,๐๐๐.- | ๒๑.๖๖ - ๒.๗๖ | ส่วนโยธา - ส่วนโยธา |
| รวม | ๑๗ | ๓๐.๔๐ | ๑,๗๗๒,๐๐๐ | ๒๔.๔๒ |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนวทางที่ ๑ เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน แนวทางที่ ๒ การพัฒนาเด็กและเยาวชน แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมด้านการศึกษาอื่นๆ แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย | ๑ ๓ ๒ ๔ | ๑.๘๐ ๕.๔๐ ๓.๖๐ ๗.๒๐ | ๘,๐๐๐ ๓,๑๖๔,๒๘๑.๒๐ ๔๔๐,๐๐๐ ๒๒๕,๐๐๐ | ๐.๑๑ ๔๓.๕๙ ๖.๐๖ ๓.๑๐ | สำนักงานปลัด อบต.ท่าด้วง,หน่วยงานราชการในพื้นที่ สำนักงานปลัด , ส่วนโยธา สำนักงานปลัด |
| รวม | ๑๐ | ๑๘.๐๐ | ๓,๘๓๗,๒๘๑.๒๐ | ๕๒.๘๖ |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคต่าง ๆ แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน | ๒ ๑ | ๓.๖๐ ๑.๘๐ | ๒๐๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- | ๒.๗๖ ๑.๑๐ | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | ๓ | ๕.๔๐ | ๒๘๐,๐๐๐.- | ๓.๘๖ |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕๖

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางที่ ๑ สนับสนุนเงินทุนสำหรับกลุ่มอาชีพและกลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม แนวทางที่ ๑ สนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ได้รับการดูแล อย่างทั่วถึง แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน แนวทางที่ ๓ ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด | ๕ - ๙ | ๖.๐๐ - ๑๖.๑๐ | ๑๑๗,๐๐๐.- - ๔๑๕,๐๐๐.- | ๑.๖๑ - ๕.๗๒ | สำนักงานปลัด , ส่วนการคลัง,ส่วนโยธา - สำนักงานปลัด |
| รวม | ๑๔ | ๒๒.๑๐ | ๕๓๒,๐๐๐.- | ๗.๓๓ |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมต่างๆ | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางที่ ๑ พัฒนาบุคลากร และหน่วยงาน แนวทางที่ ๒ พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน | ๙ ๑ | ๑๖.๑๐ ๑.๘๐ | ๖๗๘,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- | ๙.๓๔ ๐.๑๔ | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | ๑๐ | ๑๗.๘๕ | ๖๙๘,๐๐๐.- | ๙.๔๘ |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเกษตร แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรด้านอื่น ๆ | ๑ ๑ | ๑.๘๐ ๑.๘๐ | ๔๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- | ๐.๕๕ ๑.๓๘ | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |
| รวม | ๒ | ๓.๖๐ | ๑๔๐,๐๐๐.- | ๑.๙๓ |  |
| รวมทั้งสิ้น | ๕๖ | ๑๐๐ | ๗,๒๕๙,๒๘๑.๒๐ | ๑๐๐ |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง | ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๖

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านซับชมพู่ | ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง | ๙๘,๐๐๐ | หมู่ที่ ๒ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง | ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง | ๙๕,๐๐๐ | หมู่ที่ ๔ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๖

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน | ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง | ๙๘,๐๐๐ | หมู่ที่ ๕ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ | ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง | ๙๕,๐๐๐ | หมู่ที่ ๖ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖. | โครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด | ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง | ๙๖,๐๐๐ | หมู่ที่ ๗ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๖

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด้วง | ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๘ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๘. | โครงการก่อสร้างสะพานอาสา หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง | ปริมาณงานกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๙. | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง | ปริมาณงาน กว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตรยาว ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๖

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๐. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม | ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง | ๓๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๓ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๑. | โครงการซ่อมแซมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม | ปริมาณงาน กว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตรยาว ๖.๐๐ เมตร ( ๓ ช่องทางน้ำไหล) รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง | ๙๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๓ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๒. | โครงการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป | ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อนำไปใช้ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลท่าด้วงที่ชำรุดเสียหาย | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๘ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๖

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๓. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม | ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง | ๗๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๓ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๔. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งส่วนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง | ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร พื้นที่ปรับเกลี่ยแต่งไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง | ๕๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๔ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๕. | โครงการปรับปรุงเกลี่ยแต่งถนนดินเพื่อการเกษตรกรรม (ถนนสายซับอีเต-หนองเต่า) หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด | ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๗,๐๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต. ท่าด้วง | ๘๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๗ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๖

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๓   การพัฒนาระบบประปา  ไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างให้ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้สัญจรไปมาสะดวก | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่๑-๘ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๖

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๓   การพัฒนาระบบประปา  ไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒. | โครงการขยายท่อเมนต์ประปาภูเขา หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด | ปริมาณงาน ท่อขนาด ๒ นิ้ว คุณภาพ ๘.๕ ยาว ๑,๓๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๗ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์ 	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และข่าวสารบ้านเมืองทันต่อเหตุการณ์

๒. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ | เพื่ออุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง อบต. ระดับอำเภอ | ๘,๐๐๐ | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์ 	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และข่าวสารบ้านเมืองทันต่อเหตุการณ์

๒. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๒   การพัฒนาเด็กและเยาวชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าด้วง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง จำนวน ๕๘ คนๆละ ๑๓ บาท/วัน จำนวน ๒๘๐ วัน | ๒๑๑,๑๒๐ | หมู่ที่ ๘ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์ 	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และข่าวสารบ้านเมืองทันต่อเหตุการณ์

๒. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๒  การพัฒนาเด็กและเยาวชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนจำนวน ๖๑๘ คน และเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ท่าด้วง จำนวน ๕๘ คน | ๑,๓๔๖,๓๖๑.๒๐ | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์ 	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และข่าวสารบ้านเมืองทันต่อเหตุการณ์

๒. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๒  การพัฒนาเด็กและเยาวชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน จำนวน ๖ โรงเรียนในเขต ตำบลท่าด้วง | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนจำนวน ๖ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๖๑๘ คน | ๑,๖๐๖,๘๐๐ | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และข่าวสารบ้านเมืองทันต่อเหตุการณ์

๒. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๓   ส่งเสริมด้านการศึกษาอื่นๆ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการก่อสร้างประตูรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง | ปริมาณงาน ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร สูง ๒,๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต. ท่าด้วง | ๓๕๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๘ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และข่าวสารบ้านเมืองทันต่อเหตุการณ์

๒. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๓   ส่งเสริมด้านการศึกษาอื่นๆ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านท่าด้วง | อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ท่าด้วงเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุดให้สามารถใช้งาน ได้ดีดังเดิม | ๙๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๘ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์ 	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และข่าวสารบ้านเมืองทันต่อเหตุการณ์

๒. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๔   ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับตำบลท่าด้วง | ๕๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๘ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์ 	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และข่าวสารบ้านเมืองทันต่อเหตุการณ์

๒. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๔  ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒. | โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ | จัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา | ๖๕,๐๐๐ | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์ 	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และข่าวสารบ้านเมืองทันต่อเหตุการณ์

๒. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๔  ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ | จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย | ๑๐๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์ 	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และข่าวสารบ้านเมืองทันต่อเหตุการณ์

๒. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๔  ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔. | โครงการประกวดธิดามะขามหวานและรถมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ | เพื่ออุดหนุนการจัดงานกาชาดมะขามหวานของจังหวัดเพชระบูรณ์ เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น | ๑๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.  แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคต่าง ๆ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการจัดซื้อน้ำยาฉีดพ่นยุงลาย/ทรายอะเบท | จัดซื้อน้ำยาฉีดพ่นยุงลาย /ทรายอะเบท เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ฯลฯ | ๑๐๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.  แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคต่าง ๆ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒. | โครงการจัดซื้อสารส้มและคลอรีน | เพื่อจัดหาสารส้มและคลอรีน ใช้สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเป็นการป้องกันโรคต่างๆ | ๑๐๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- ใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.  แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่ ๒   ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน | จ่ายเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำ หมู่บ้าน เพื่อการดำเนิน งานของ อสม. หมู่บ้านละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๘ หมู่บ้าน | ๘๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   สนับสนุนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (โรคเอดส์) | เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ให้ได้รับเบี้ยยังชีพสำหรับการดำรงชีวิต | ๖,๐๐๐ | อบต. | สำนักปลัด,ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   สนับสนุนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒. | โครงการอุดหนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ คนพิการ | เพื่อช่วยเหลือคนพิการ และทุพพลภาพ ให้ได้รับ เบี้ยยังชีพสำหรับการดำรงชีวิต | ๖,๐๐๐ | อบต. | สำนักปลัด,ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.  แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   สนับสนุนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. | โครงการ อบต. สัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ | เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้มีฐานะยากจน เช่น การแจกถุงยังชีพ การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น ฯลฯ | ๙๐,๐๐๐ | อบต. | อบต.ท่าด้วง,หน่วยงานราชการในพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   สนับสนุนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔. | โครงการรวมใจกิ่งกาชาดท้องถิ่น ชาวประชาร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยเดือดร้อน อำเภอหนองไผ่ | เพื่ออุดหนุนในการช่วยเหลือสาธารณภัยต่างๆ ในอำเภอหนองไผ่ | ๕,๐๐๐ | อำเภอหนองไผ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

- แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   สนับสนุนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕. | โครงการเหล่ากาชาดและชาวท้องถิ่นรวมใจช่วยผู้ประสบภัยและผู้เดือดร้อนจังหวัดเพชรบูรณ์ | เพื่ออุดหนุนในการช่วยเหลือสาธารณภัยต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ | ๑๐,๐๐๐ | จังหวัดเพชรบูรณ์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.   แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๓   ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการรณรงค์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด | จัดงานต้านยาเสพติด/จัดซื้อน้ำยาตรวจสารเสพติด/การประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด | ๑๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.   แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๓   ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒. | โครงการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติดครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๖ | จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อการต่อต้านยาเสพติดของประชาชนในตำบล ท่าด้วง | ๑๓๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.   แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๓   ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. | โครงการฝึกอบรมแม่บ้าน ต้านยาเสพติด | อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านตำบลท่าด้วงเพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรมแม่บ้านต้านยาเสพติด | ๑๐๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.   แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๓   ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔. | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาแจกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๘ | ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาแจกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๘ เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เล่นกีฬาห่างไกลจากยาเสพติด | ๙๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.   แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๓   ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕. | โครงการบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังแผนดินท้องถิ่นและชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ | อุดหนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังแผนดินท้องถิ่นและชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ | ๓๕,๐๐๐ | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.   แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๓   ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖. | โครงการพัฒนากีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ | ๕,๐๐๐ | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.   แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๓   ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗. | โครงการแข่งขันกีฬาไผ่สัมพันธ์เกมส์ อำเภอหนองไผ่ | อุดหนุนการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีและต่อต้านยาเสพติด | ๑๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.   แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๓   ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๘. | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระดับอำเภอ | เพื่ออุดหนุนการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีและต่อต้านยาเสพติด | ๒๐,๐๐๐ | อำเภอหนอไผ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

๒.   แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๓   ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๙. | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระดับจังหวัด | เพื่ออุดหนุนการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีและต่อต้านยาเสพติด | ๑๕,๐๐๐ | จังหวัดเพชรบูรณ์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑.   ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติงานซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๒.  แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   พัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. ๒. | โครงการจัดทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (ลูกจ้างประจำ) โครงการจัดทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (รองนายก อบต.ท่าด้วง) | ให้ทุนการศึกษาแก่ลูกจ้างประจำ ให้ทุนการศึกษาแก่ รองนายก อบต.ท่าด้วง | ๒๑,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ | อบต. อบต. | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีสถานที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑  พัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. ๔. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก ศพด.บ้านท่าด้วง โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้นำชุมชน ของชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าด้วง | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก ศพด.บ้านท่าด้วง เพื่ออุดหนุนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน | ๙,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๑-๘ | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีสถานที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑  พัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ อบต. ท่าด้วง | ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง | ๙๕,๐๐๐ | อบต. | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีสถานที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑  พัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าห้องประชุม อบต.ท่าด้วง หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ | ปริมาณงาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วงกำหนด | ๔,๕๐๐๐ | อบต. | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีสถานที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑  พัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗. | โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บพัสดุของ อบต.ท่าด้วง หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ | ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วงกำหนด | ๔๙,๐๐๐ | อบต. | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีสถานที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑  พัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๘. | โครงการปรับปรุงล้อมรั้ว อบต. ท่าด้วง หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ | ปริมาณงาน ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | ๔๙,๐๐๐ | อบต. | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีสถานที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑  พัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๙. | โครงการติดตั้งไฟฟ้าขนาด ๓ เฟส ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่เพื่อติดตั้งไฟฟ้าฯ | ๓๐๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑.	ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีสถานที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ

๒.	แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๒  พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสถาบันฯ (อสป.) อำเภอหนองไผ่ | เพื่ออุดหนุนการฝึกอบรมฯ เป็นการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ | ๑๐,๐๐๐ | อำเภอหนองไผ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาด้านการเกษตร

วัตถุประสงค์   	 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้รับความช่วยเหลือด้านต่างๆ เป็นการสร้างความมั่นคงด้านการเกษตร

๒.แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๑   ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตำบลท่าด้วง หมู่ที่ ๑ - ๘ | ปริมาณงาน จัดซื้อกล้าผักสวนครัว จำนวน ๑,๒๕๐ ชุด สำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนปลูกเพื่อการบริโภค ฯ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง | ๔๐,๐๐๐ | ตำบลท่าด้วง | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

##### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาด้านการเกษตร

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้รับความช่วยเหลือด้านต่างๆ เป็นการสร้างความมั่นคงด้านการเกษตร

๒.แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  ๒   ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรอื่น ๆ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒. | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง | ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง (สำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร) | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๔ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |